Plan de actividades del proyecto TutoProf.

Análisis de requisitos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Fin | Actividad | Responsable | Salida |
| 10/03/2023 | 14/03/2023 | Recopilar requisitos de usuario. | Jacob Uc, Carlos Greene. | Requisitos del usuario. |
| 15/03/2023 | 21/03/2023 | Analizar requisitos. | Jacob Uc, Carlos Greene. | Análisis de los requisitos de usuario. |
| 15/03/2023 | 21/03/2023 | Definir requisitos del proyecto. | Jacob Uc, Carlos Greene, Esteban Pacheco y Alejandro Aké. | Objetivo, justificación, alcance y requisitos funcionales del proyecto. |

Investigación del usuario.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Fin | Actividad | Responsable | Salida |
| 22/03/2023 | 24/03/2023 | Investigar necesidades y comportamientos del usuario. | Jacob Uc, Carlos Greene, Esteban Pacheco y Alejandro Aké. | Requisitos del usuario, encuesta para usuarios (padres, alumnos y asesores). |
| 25/03/2023 | 31/03/2023 | Recopilar datos. | Jacob Uc, Carlos Greene, Esteban Pacheco y Alejandro Aké. | Datos recopilados en base a una encuesta y requisitos no funcionales del usuario. |

Prototipado.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Fin | Actividad | Responsable | Salida |
| 01/04/2023 | 10/04/2023 | Diseñar prototipos interactivos | Jacob Uc, Carlos Greene, Esteban Pacheco y Alejandro Aké. | Prototipos de bajo nivel y alto nivel. |
| 11/04/2023 | 12/03/2023 | Probar prototipos. | Carlos Greene. | Opinión del prototipo. |

Pruebas de usabilidad.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Fin | Actividad | Responsable | Salida |
| 13/04/2023 | 15/04/2023 | Planificar pruebas de usabilidad. | Jacob Uc, Carlos Greene, Esteban Pacheco y Alejandro Aké. | Metodología para realizar las pruebas. |
| 16/04/2023 | 18/04/2023 | Realizar pruebas con herramientas. | Carlos Greene | Sistema probado con herramientas. |
| 16/04/2023 | 18/04/2023 | Realizar pruebas con usuarios. | Esteban Pacheco | Reporte de pruebas. |
| 16/04/2023 | 18/04/2023 | Recopilar datos de pruebas de usabilidad. | Carlos Greene | Reporte de pruebas. |
| 17/04/2023 | 20/04/2023 | Evaluar resultados. | Jacob Uc, Carlos Greene, Esteban Pacheco y Alejandro Aké. | Análisis del reporte de pruebas. |
| 21/04/2023 | 28/04/2023 | Realizar cambios en el diseño. | Jacob Uc, Carlos Greene, Esteban Pacheco y Alejandro Aké. | Prototipo de alto nivel. |